|  | نظام مهندسی و استانداردهای توليد و توسعه نرم افزار ( نمـاتن ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | مرحله اول : نحوه ارجاع کار |  |
|  | فصل دوم |  |
|  | تهيه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP) |  |
|  |  | NMTN.RFP.03 |

|  | فهرست مطالب | صفحه |
| --- | --- | --- |
|  | كليات | 36 |
|  | مزاياي درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) | 36 |
|  | الزامات درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) | 37 |
|  | گردش اجرايي درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) | 38 |
|  | بخش هاي اصلي يک درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) عبارتست از: | 38 |
|  | جلد | 39 |
|  | بخش اداري و اجرايي | 39 |
|  | بخش فني | 40 |
|  | بخش مديريتي | 41 |
|  | بخش قيمت | 42 |
|  | پيوستهاي درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) | 42 |
|  | نمونه درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) و فرم هاي مورد استفاده در آن | 43 |

كليات

در روند اجراي يك پروژه يا در فرآيند تهيه يك نرم افزار، مسلماً انتخاب مجري واجد شرايط براي انجام آن از اهميت به سزايي برخوردار است. اين انتخاب نيز مستلزم آگاهي هرچه بيشتر مجري، از چارچوب و شرايط تعيين شده براي پروژه و يا موضوع كار توسط كارفرما مي باشد.

به منظور ارائه اطلاعات و شرايط موردنياز در ارتباط با انجام يك پروژه يا ايجاد يك سيستم نرم‌افزاري، مستندي تحت عنوان  RFP) (Request For Proposal = درخواست براي ارائه پيشنهاد، توسط كارفرما ارائه مي گردد. مندرجات درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) به بيان اهداف، داشته ها، خواسته ها، محدوديت ها و شرايط مرتبط با پـروژه يا سيستم مورد تقاضا مي پردازد و بنابراين از اهميت ويژه يي برخوردار است.

با توجه به اهميت درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) ، در مستند حاضـر ضمن اشاره به مزايا و الـزامات مترتب به آن، بخشهاي مختلف يك درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) در رابطه با پروژه هاي نرم افزاري مشخص شده است و در پايان نمونه يك درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) همراه با فرم هاي مورد استفاده در آن نيز ارائه گرديده است.

مزاياي درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP)

مزاياي درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) را مي توان به شرح زير دسته بندي كرد:

- شناخت واقعي نيازهاي پروژه

- دريافت اطلاعات درست و دلخواه در رابطه با نيازهاي اعلام شده

- تخمين درست هزينه و زمان پروژه

- امکان مقايسه بهتر و ساده تر پيشنهادهاي دريافت شده

- کمک به اخذ تصميم آگاهانه

- کاهش مخاطرات پروژه

- کاهش شکايات احتمالي آتي پروژه

- كمك به انجام پروژه در يك تشكيلات اجرايي مناسب و منسجم

- نشانه جديت كارفرما در انجام پروژه

- دريافت پيشنهادات تكميلي و اضافي از پيشنهاد دهندگان

- كمك به تنظيم پيمان نامه منطبق با نيازهاي اعلام شده

الزامات درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP)

در فرآيند تهيه درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) توجه به الزامات و نكات زير ضروري است:

- به ابهامات سريعاً پاسخ داده شود

- سوالات به دقت بررسي شود

- به پيامدها به دقت توجه شود

- پيامدهاي قانوني به دقت تشريح شود تا پيشنهاد دهندگان کاملاً از آن مطلع گردند

- مراجع حل اختلاف مشخص شود

- نقاط شاخص پيشرفت (Mile Stone) پروژه تعيين شوند

- زمان و نحوه پرداخت ها مشخص شود

- قرارداد خام در اختيار پيشنهاد دهندگان قرارگيرد

گردش اجرايي درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP)

مراحل تهيه و گردش اجرايي پروژه به شرح زير مي باشد:

- شناخت نيازهاي پروژه

- تهيه و تنظيم درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP)

- ارسال درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) براي اشخاص واجد شرايط

- برپايي جلسات پرسش و پاسخ براي اشخاص

- دريافت پيشنهادها از اشخاص

بخش هاي اصلي يک درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) عبارتست از:

- جلد

- بخش اداري و اجرايي

- بخش فني

- بخش مديريتي

- بخش قيمت

- پيوست ها

جلد

درج عناوين زيردر جلد درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) ضروري مي باشد:

- نام سازمان يا شركت كارفرما

- عنوان پروژه يا سيستم

- تاريخ برگزاري جلسه يا جلسات احتمالي پرسش و پاسخ

- مهلت ارسال پيشنهاد

- ساير اطلاعات مورد نياز (تهيه كننده، تاريخ تهيه، كدشناسه، ....)

بخش اداري و اجرايي

در بخش اداري و اجرايي درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) مطالب زير بيان     مي شوند:

- مقدمه

- هدف از ارائه درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) و بيان اهداف، نيازهاي پروژه و محدوديت هاي احتمالي

- شرايط شركت، در مسابقه و نحوه ارسال پيشنهادات به كارفرما

- قالبي که بايد پيشنهاد ها بر طبق آن ارائه شود

- ضوابط و نحوه ارزيابي پيشنهادها

- قوانين و مقررات حاكم بر پروژه

- دستورالعمل جلسه پرسش و پاسخ (در صورت وجود)

- تيم تهيه کننده درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP)

بخش فني

الف - وضع موجود سازمان در محدوده پروژه يا  سيستم موردنياز :

در اين بخش اطلاعات مربوط به وضع موجود سازمان در محدودة پروژه يا سيستم موردنياز و همچنين اطلاعات محيط فني سازمان تا آنجا كه بتواند پيشنهاد دهنده را در جهت شناخت صحيح پروژه يا سيستم كمك نمايد، مي بايستي ارائه شود. رئوس كلي اين اطلاعات عبارتنداز:

- فرآيند انجام کار

- ارائه نمودار گردش کار وضع موجود

- پردازشهاي اصلي بيان شوند

- ورودي هاي پردازشهاي اصلي

- خروجي هاي پردازش هاي اصلي

- نحوه نگهداري داده ها

- ميزان و حجم پردازش داده ها

- تعداد کاربران

- سکوهاي سخت افزاري

- سکوهاي نرم افزاري

- سکوهاي شبکه و مخابراتي

ب- نيازها و انتظارات سازمان در حوزه پروژه يا سيستم موردنياز

در اين بخش در صورتي كه كارفرما نسبت به محيط فني و زيرساخت پروژه يا سيستم موردنظر تصميم گرفته باشد، اعلام مي گردد. در غيراينصورت مورد باید توسط پيشنهاد دهنده مشخص و ارائه گردد. رئوس كلي اين اطلاعات عبارتنداز:

- فرآيند مورد انتظار انجام کار به چه شکلي است ؟

- نيازها از سيستم جديد

- استانداردهاي مورد نظر

- نحوه‌دادوستد‌اطلاعاتي‌وتعامل‌سيستم‌هاي مورد نظر با سيستم هاي موجود

- نحوه نگهداري داده ها

- سکوهاي سخت افزاري مورد نظر

- سکوهاي نرم افزاري مورد نظر

- سکوهاي شبکه و مخابراتي مورد نظر

بخش مديريتي

سازمان و يا شرکتي که با تهيه درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) سعي در تشريح نيازهاي خود براي اشخاص حقيقي و حقوقي جهت ايجاد يک سيستم يا انجام يك پروژه نرم افزاري مي نماید بايد ديدگاه خود را در رابطه با چگونگي انجام مراحل مختلف کار به وضوح و به نحو شفاف بيان كند.

ذکر اين نکته ضروريست که در حين انجام کار با توافقات طرفين قرارداد در صورت لزوم مي‌توان تغييراتي را در نحوه انجام کار ايجاد نمود.

روش ها و چگونگي انجام مواردي كه مي بايستي توسط پيشنهاد دهندگان تشريح و ارائه شوند عبارتند از:

- طرح مديريت پروژه

- زمانبندي پروژه

- روش طراحي، توسعه و پياده سازي

- چگونگي استقرار تيم پروژه

- چگونگي تحويل و نصب و راه اندازي

- روش آزمون پذيرش

- چگونگي آموزش

- چگونگي پشتيباني

- روش مستند سازي فراورده هاي پروژه

تشريح و ارائه مطالب فوق باعث مي گردد که در حين انجام کار کمترين تنش بين طرفين ايجاد گردد.

بخش قيمت

در اين بخش از درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) ، كارفرما ساختاري يکسان براي نحوه دريافت قيمت از پيشنهاد دهندگان ارائه مي‌دهد. اين ساختار به نحوي است که آناليز قيمت پيشنهادي توسط پيشنهاد دهندگان به شکلي يکسان ارائه شود و سازمان با سهولت و سادگي بيشتري بتواند قيمت هاي پيشنهادي را با يکديگر مقايسه نمايد. توجه به نكات زير در ساختار ارائه شده و دريافت قيمت از پيشنهاد دهندگان از درجه اهميت برخوردار مي باشد:

- ساختار و آناليز قيمت باتوجه به نوع پروژه مي تواند متفاوت باشد

- قيمت پيشنهادي نبايد صرفا به بيان يك عدد ختم گردد، بلكه بايد با آناليز کامل همراه باشد

پيوستهاي درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP)

در انتهاي درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) ، موارد زير نيز به پيوست ارائه      مي گردد:

- متن قرارداد

- ساير اطلاعات مورد نياز مرتبط با پروژه

نمونه

درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP)

و

فرم هاي مورد استفاده در آن

|  | بسمه تعالي |  |
| --- | --- | --- |
|  | نام سازمان |  |
|  | درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) پروژه: .......................................... |  |
|  | تاريخ جلسات پرسش و پاسخ : ......................................... |  |
|  | ......................................... |  |
|  | ........................................ |  |
|  | مهلت ارسال پيشنهاد : .................................... |  |
| تاريخ تهيه : ........................... |  | کد شناسه : ............................ |

بخش اول

اطلاعات اداري و اجرايي

مقدمه :

در اينجا مقدمه اي بر درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) ، به شکل کلي بيان مي گردد.

کليات :

در این بخش به شکل خلاصه اما کامل به بيان مشکلات موجود سازمان پرداخته مي شود. ذکر اين نکته ضروري است که مشکلاتي که در اينجا به آنها اشاره مي شود، مشکلاتي هستند که باعث شده اند سازمان مربوطه به فکر اجرايي پروژه يا ايجاد سيستم جديد بيفتد و درخواست براي ارائه پيشنهاد (RFP) ، موجود نيز بنابر احساس نیاز به حل اين مشکلات تهيه گرديده است.

چگونگي ارائه پيشنهادها (Proposal)

در اين بخش الگو يا چارچوبي که پيشنهاد دهندگان بر اساس آن بايد پیشنهادهای (Proposal) خود را ارائه نمايند مشخص مي گردد . نحوه اخذ اطلاعات مورد نياز از پيشنهاد دهنده مي بايستي به شکل کامل بيان گردد. ذکر شود که قالب مورد نظر پیشنهاد، در پیوست 2 درخواست برای ارائه پیشنهاد ارائه شده است. به منظور جلوگيري از برخورد سليقه يي و تسهيل در امر بررسي و ارزيابي پيشنهادهاي دريافتي، بهتر است در اين رابطه الگو و چارچوبي يكسان به پيشنهاد دهندگان ارائه شود تا با استفاده از فرم ها و قالب هاي استاندارد اطلاعات موردنياز از آنها اخذ گردد. لازم به ذکر است که اين الگوي استاندارد در مستند ً تهيه پیشنهاد (Proposal) ً با شماره شناسه NMTN.PRP.03 ارائه شده است.

ضوابط و نحوه ارزيابي پيشنهادها

در اينجا ضوابطي که براي انتخاب برنده يا برندگان مسابقه مد نظر است و همچنين معيارهاي ارزيابي پيشنهادهاي دريافت شونده بيان مي گردد. ذکر شود که نحوه اترزیابی و پارامترهای مورد نظر در پیوست 3 درخواست برای ارائه پیشنهاد، عنوان شده است. در رابطه با نحوه ارزيابي پيشنهادها، به مستند " برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهادها" با شماره شناسه NMTN.GNL.02 مراجعه شود.

قوانين و مقررات

قوانين و مقرراتي که بايد مد نظر شرکت کنندگان در مسابقه باشد، در اين قسمت به اطلاع آنان مي رسد. مثال : هر پيشنهاد دهنده تنها حق ارائه يك پيشنهاد و يا شركت در يك كنسرسيوم را دارد و چنانچه خلاف اين بند عمل نمايد از مسابقه حذف مي گردد. هزينه تهيه پيشنهاد به عهده پيشنهاد دهنده مي باشد و برگزار كننده مسابقه در هيچ شرايطي مسئول و يا متعهد به پرداخت هزينه هايي كه در اثر انجام فرآيند تكميل اسناد مسابقه و تهيه پيشنهاد براي پيشنهاد دهنده ايجاد مي گردد، چه پيشنهاد دهنده برنده باشد و يا نباشد، نخواهد بود. ذكر شرايط هزينه هاي خاص ذكر شرايط تغييرات در اسناد مسابقه ----------

دستورالعمل جلسات پرسش و پاسخ

عنوان جلسه : -------------------- ناريخ برگزاري جلسه : --------------- از ساعت ------ تا ------ محل برگزاري جلسه : --------------- افراد شرکت کننده در جلسه : 1- نام و نام خانوادگي : ------------ سمت در جلسه : --------- 2- نام و نام خانوادگي : ------------ سمت در جلسه : --------- --------------------------------------------------- n- نام و نام خانوادگي : ------------ سمت در جلسه : --------- مطالب مطرح شونده : 1 - --------------------------------------- 2 - ---------------------------------------

بررسي سازمان در حوزه سيستم مورد مسابقه

در اين قسمت چگونگي ارائه فرصت به پيشنهاد دهندگان براي بررسي سازمان در حوزه سيستم مورد مسابقه ذكر مي شود.

تيم تهيه کننده درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)

براي اعضاي اصلي تيم تهيه کننده درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)، اطلاعات ذيل بايد ارائه گردد. نام و نام خانوادگي : سمت : شماره تماس : شماره فاکس : پست الکترونيکي : آدرس پستي : ساعات تماس :

بخش دوم

اطلاعات فني

وضع موجود سازمان در محدوده پروژه يا سيستم موردنياز :

در اين بخش اطلاعات مربوط به وضع موجود سازمان در محدودة پروژه يا سيستم موردنياز و همچنين اطلاعات محيط فني سازمان تا آنجا كه بتواند پيشنهاد دهنده را در جهت شناخت صحيح پروژه يا سيستم كمك نمايد، مي بايستي ارائه شود. رئوس كلي اين اطلاعات عبارتنداز: 1- فرآيند انجام کار 2- ارائه نمودار گردش کار وضع موجود 3- پردازشهاي اصلي 4- ورودي هاي پردازشهاي اصلي 5- خروجي هاي پردازش هاي اصلي 6- نحوه نگهداري داده ها 7- ميزان و حجم پردازش داده ها 8- تعداد کاربران 9- سکوهاي سخت افزاري 10- سکوهاي نرم افزاري 11- سکوهاي شبکه و مخابراتي

نيازها و انتظارات سازمان در حوزه پروژه يا سيستم موردنياز :

در اين بخش در صورتي كه كارفرما نسبت به محيط فني و زيرساخت پروژه يا سيستم موردنظر تصميم گرفته باشد، مورد، اعلام مي گردد. در غيراينصورت مورد، مي بايستي توسط پيشنهاد دهنده مشخص و ارائه گردد. رئوس كلي اين اطلاعات عبارتنداز: فرآيند مورد انتظار انجام کار به چه شکلي است ؟ نيازها از سيستم جديد استانداردهاي مورد نظر نحوه‌دادوستد‌اطلاعاتي‌وتعامل سيستمهاي مورد نظر با سيستم هاي موجود نحوه نگهداري داده ها سکوهاي سخت افزاري مورد نظر سکوهاي نرم افزاري مورد نظر سکوهاي شبکه و مخابراتي مورد نظر

سوابق پروژه هاي مشابه در سازمان :

در اين قسمت بايد سوابقي كه در رابطه با انجام پروژه هاي مشابه در سازمان مسابقه گذار وجود دارد، ذكر شود. مواردي كه بايد ذكر شوند عبارتند از : شرح مختصر پروژه زمان و مدت انجام آن نتيجه انجام آن در اجرا موفقيت و يا عدم موفقيت آن دلايل شكست پروژه (در صورتي كه با شكست مواجه شده است)

بخش سوم

اطلاعات مديريتي

طرح مديريت پروژه :

در اينجا نحوه مديريت پروژه که مد نظر سازمان مي باشد، بيان مي گردد. طرح مديريت، شامل نحوه اجراي پروژه، روش‌هاي تضمين وکنترل‌کيفي‌وکنترل‌پروژه و‌حداقل‌پيکربندي‌مورد نياز است.

زمانبندي پروژه :

چنانچه سازمان برگزار کننده مسابقه، پيشنهاد يا الزام خاصي در رابطه با انجام پروژه مورد مسابقه دارد، در اين قسمت ارائه مي دهد.

استانداردهاي توليد و توسعه :

در اينجا انتظار يا الزام سازمان برگزار کننده مسابقه از فراروش، ابزار و استانداردهاي مورد نظر بيان مي گردد.

روش انجام کار :

در اينجا انتظار يا الزام سازمان برگزار کننده مسابقه از روشهاي مورد نظر براي انجام کار بيان مي‌گردد. اين روشها مي توانند شامل موارد زير باشند . چگونگي استقرار تيم و وظايف افراد تيم چگونگي تحويل، نصب و راه اندازي پروژه روش آزمون پذيرش چگونگي آموزش روش مستند سازي فرآورده هاي پروژه چگونگي پشتيباني ذكر نحوه، شرايط و محدوديت هاي موجود در ارتباط با واگذاري بخشي از كار به پيمانكار ثالث (Outsourcing) توسط برنده مسابقه

بخش چهارم

قيمت

آناليز قيمت :

در اينجا چگونگي آناليز قيمت توسط پيشنهاد دهندگان بيان مي گردد. لازم به ذکر است که در مستند “تهيه پیشنهاد” با شماره شناسه NMTN.PRP.03 قالب هاي مورد نياز براي انجام اين مهم در نظر گرفته شده است.

بخش پنجم

پيوست ها

متن قرارداد :

در اينجا براي آشنايي پيشنهاد دهنده با قرارداد مورد نظر سازمان برگزار کننده مسابقه، قرارداد خام آورده مي شود. لازم به ذکر است که قراردادهاي نرم افزاري در مستندي جداگانه ارائه گرديده است.

نحوه ارائه پیشنهاد و قالب های مورد نظر :

قالبی که برای ارائه پیشنهاد در نظر گرفته شده است در این قسمت ارائه می گردد.

نحوه ارزیابی پیشنهادها :

در این بخش چگونگی ارزیابی پیشنهاد های دریافت شده و چگونگی انتخاب برنده مسابقه، به همراه پارامترهای ارزیابی پیشنهاد ها، ارائه می گردد.

ساير :

هر توضيح لازم ديگر و يا مستنداتي که از نظر سازمان برگزار کننده مسابقه مي تواند براي درک بهتر کار مثمر ثمر واقع گردد در اين قسمت ارائه مي گردد.