|  | نظام مهندسی و استانداردهای توليد و توسعه نرم افزار ( نمـاتن ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | مرحله اول : نحوه ارجاع کار |  |
|  | فصل ششم |  |
|  | پيمان نامه نرم افزاری |  |
|  |  | NMTN.CNT.03 |

|  | فهرست مطالب | صفحه |
| --- | --- | --- |
|  | كليات | 140 |
|  | بخش اول : شرايط عمومي پيمان | 141 |
|  | بخش دوم : شرايط خصوصي پيمان | 170 |
|  | بخش سوم : پیوست ها | 173 |
|  | پيوست 1 : تعاريف و اصطلاحات | 174 |
|  | پيوست 2 : ساير پيوست هاي مورد نظر | 178 |

كليات

همانطور که در ديگر مستندات نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم افزار (نماتن) اشاره گرديد، آخرين مرحله اي که در فرآيند ارجاع کار، انجام مي شود، انعقاد پيمان‌نامه نرم افزاري با برنده مسابقه است.

اين مستند به بيان قالب پيمان نامه و پيوست هاي آن مي پردازد.

بخش اول

شرايط عمومي پيمان

مقدمه

اين پيمان در تاريخ  ---------------  بين  ------------------  به نمايندگي ----------------  از يك ســو كه در اين پيمان نامه كارفرما ناميده مي شود و -----------------------  به نمايندگي  ---------------- كه به موجب آگهي منتشره در روزنامه رسمي شماره ------------------  مورخ ---------------  اختيار امضاي اين پيمان را دارند و از اين پس كارفرما ناميده مي شوند . از سوي ديگر منعقد مي گردد.

ماده 1: تعاريف و اصلاحات

1-1- تعاريف

مفاهيم، عبارات و اصطلاحات بكار گرفته شده در اسناد مسابقه و پيمان نامه بشرح پيوست 1 پيمان مي‌باشد مگر اينكه بطور مشخص تعاريف ديگري ارائه گرديده باشند.

1-2- عناوين

كلمات و عباراتي كه در عناوين مواد پيمان و اسناد و مدارك پيوست نوشته شده است،‌ صرفاً بمنظور راهنمايي در زمينه مفاد فصول و مواد مي باشد و نميتوان از آنها در تفسير مواد استفاده كرد.

1-3- مفرد و جمع

هر جا معني و سياق عبارت ايجاب كند كلمات مفرد معني جمع و كلمات جمع معني مفرد خواهند داشت.

1-4- ماه و سال و تاريخ ها

منظور از ماه و سال، ماه و سال خورشيدي است و تاريخ ها طبق تقويم سال هجري خورشيدي است.

ماده 2: موضوع پيمان

موضوع پيمان عبارتست از  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------با استفاده از استانداردها ، فراروش ، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرايط اختصاصي و پيوست‌هاي پيمان.

ماده 2: مدت اجراي پيمان

مدت پيمان از تاريخ شروع آن برابر با ----------------  ماه و ---------------  روز تقويمي خورشيدي است كه پيمانكار بايد كليه خدمات موضوع پيمان را مطابق با برنامه زماني مورد توافق، در شرايط اختصاصي پيمان، انجام داده و به تاييد كارفرما برساند.

ماده 3: مبلغ پيمان

مبلغ پيمان برابر --------------- ريال است كه بر اساس شرايط تعيين شده در شرايط اختصاصي پيمان در مقابل انجام خدمات موضوع پيمان توسط پيمانكار و تاييد مرحله اي آن توسط ناظر و كارفرما ، مبالغي به شرح ماده 4 پس از كسر كسورات قانوني و پيماني به پيمانكار پرداخت مي گردد.

ماده 4: صدور صورتحساب و پرداختها

4-1- پيمانكار همراه با فرآورده هاي هر مرحله ، صورت وضعيت آن مرحله را تنظيم و براي كارفرما ارسال خواهد نمود .

4-2- بعد از دريافت صورتحساب (هاي) پيمانكار، كارفرما آن (ها) را بررسي كرده و ظرف مدت حداكثر 2 هفته در صورت تأئيد نسبت به پرداخت آنها اقدام مي نمايد. كارفرما مبالغي از صورتحساب (ها) را كه مورد آنها اعتراضي نداشته و مورد تأئيد وي مي‌باشد، مطابق بند 8-2 پرداخت مي نمايد. مبالغي از صورتحساب (ها) كه در مورد آنها بحث وجود دارد پس از توافق بين كارفرما و پيمانكار پرداخت خواهند گرديد. عدم تأئيد كل ويا بخشي از صورتحساب (ها) رافع هيچ بخشي از تعهدات پيمانكار و كارفرما بر اساس شرايط پيمان نامه نمي باشد.

4-3 -  كليه پرداختها ي كارفرما به پيمانكار مشمول كسور ذيل خواهد بود :

الف – ماليات و كسور قانوني :

پرداخت هرگونه ماليات ، بيمه و عوارض كه طبق قانون بهر نحوي از انحاء به اين پيمان تــعلق مي گيرد ، بعهده پيمانكار است :

ب- ساير كسور :

- بابت سپرده حسن انجام كار

- بابت استهلاك پيش پرداخت

4-4- كارفرما موظف است كليه كسور قانوني را پس از كسر در وجه سازمانها و  ارگانهاي ذيربط پرداخت نموده ،مدارك پرداخت وجوه فوق را در اختيار پيمانكار قرار دهد .

4-5-  كارفرما آخرين قسط پيمانكار را پس از كسر كليه كسورات قانوني و همچنين كسر يا افزايش جريمه هاي مربوط به طرفين (در صورت وجود ) پرداخت خواهد نمود .

ماده 5: تاريخ شروع پيمان

5-1- پيمانكار ظرف مدت 2 هفته از تاريخ امضاء و مبادله پيمان ، بايد ضمانت نامه هاي توافق شده پيمان را به كارفرما ارائه نمايد و همچنين كارفرما نيز پس از دريافت ضمانتنامه ، بايد ظرف مدت 2 هفته نسبت به پرداخت پيش پرداخت انجام پروژه به ميزان 25 درصد مبلغ پيمان اقدام نماید. تاریخ دريافت پيش پرداخت همان تاریخ شروع پيمان محسوب خواهد شد.

5-2-  در صورتيكه پيمانكار در مدت مقرر نتواند ضمانتنامه خود را ارائه نمايد ، و يا از امضاي پيمان بدون ذکر دليل موجه سر باز زند، كارفرما مي تواند به شكل يكطرفه پيمان را فسخ كرده و ضمانتنامه مرحله مسابقه را به نفع خود ضبط نمايد .

5-3- همچنين در صورتيكه كارفرما از پرداخت پيش پرداخت در مدت مقرر امتناع نمايد ، پيمانكار اين حق را خواهد داشت كه ضمن فسخ يكطرفه پيمان ، خسارات وارده مانند هزينه تهيه پيشنهاد شركت در مسابقه ، هزينه شرکت در مسابقه ، هزينه خريد اسناد مسابقه و مانند اينها را دريافت نموده و كارفرما نيز بايد ظرف مدت 1 هفته نسبت به آزاد سازي تمامي ضمانتنامه هاي پيمانكار اقدام نمايد .

5-4- دريافت پيش پرداخت منوط به درخواست کتبي پيمانکار خواهد بود و پيمانکار مي تواند انجام تعهدات خود را بدون دريافت پيش پرداخت آغاز نمايد که در اين صورت، زمان شروع پيمان همان زمان مبادله پيمان خواهد بود.

ماده 6: محدوده تعهدات

محدوده خدمات و تعهدات پيمان شامل مواردي است كه از طرف پيمانكار به كارفرما براساس شرايط مندرج در شرايط اختصاصي پيمان محول مي شود. اين محدوده خدمات ممكن است در چارچوب موضوع ماده 14 (چهارده) و 19 (نوزده) تغيير نمايد.

ماده 7: تعهدات كارفرما

7-1- كارفرما موظف به تأمين و ارائه تمام اطلاعاتي است كه در شرايط اختصاصي پيمان مشخص گرديده است.

7-2- كارفرما ممكن است براي بهبود خدمات پيمان در هر زمان توصيه هايي به پيمانكار نمايد.

7-3- كارفرما متعهد به پرداخت مبلغ پيمان نامه براساس شرايط اختصاصي پيمان، به پيمانكار مي‌باشد.

7-4- كارفرما ، كارشناسان پيمانكار را به واحدهاي ذيربط در سازمان خود معرفي و دستورات و توصيه‌هاي لازم را جهت همكاري با آنان صادرخواهد كرد .

7-5- در صورت نياز و تشخيص پيمانکار و تاييد كارفرما به استقرار تيم كارشناسي پيمانكار در محل ها و اماكن وابسته به كارفرما ، كارفرما محل كار و امکانات لازم را در حداقل عرف كاري براي استقرار تيم پيمانكار در اختيار قرار خواهد داد.

7-6- درصورت نياز به استقرار تيم كارشناسي پيمانكار در اماكن كارفرما درخارج از محدوده محل اجراي پروژه جهت انجام بخشي از خدمات پيمان ، كارفرما امكانات اقامت شبانه و رفت و آمد بين محل اقامت و محل كار را براي كارشناسان پيمانكار را ، تامين خواهد كرد .

7-7- کارفرما متعهد می گردد که تا پایان دوره ضمانت قرارداد، از جذب کارشناسان پیمانکار بدون اجازه کتبی وی، خودداری نماید.

ماده 8: تأئيدات پيمانكار

پيمانكار اعلام كرده است:

8-1- پيمانكار رسماً اعلام مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون مصوب 22 دي ماه1337 نمي باشد .پيمانكار تعهد مي نمايد كه منافع اين پيمان را به هيچ يك از اشخاص و افراد ي كه در قانون مذكور پيش بيني شده يا بشود از آن استنباط نمود ، انتقال نداده و يا ورود آنان را به شركت قبول نكند . در صورت تخلف از مراتب فوق كارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با پيمانكار رفتار نمايد .

8-2- كليه اسناد و مدارك مسابقه را كاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن كلاً و جزئاً اطلاع حاصل كرده است.

8-3- نسبت به جمع آوري اطلاعات در مورد موضوع پيمان و ابعاد و حجم و كيفيت وظايف و خدمات آن اقدام نموده است.

8-4- نسبت به امكان تأمين نيروي كارشناسي و تخصصي با كيفيت و توان لازم به تعداد كافي براي تكميل وظايف در محدوده برنامه زماني پيمان اطمينان حاصل نموده و همچنين ميزان دستمزدها و ساير هزينه ها را در محاسبه خود از هر حيث منظور كرده است.

8-5- نسبت به شرايط انجام موضوع پيمان و مسائل مطرح در جمع آوري اطلاعات مورد نياز اجراي پروژه، مطالعات لازم را انجام و شناخت كافي از آن بدست آورده است.

8-6- ازميزان هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي و قوانين و آئين نامه هاي مربوط به مالياتها و عوارض اطلاع داشته و قيمت پيشنهادي خود را براي انجام كليه تعهداتي كه به موجب اين پيمان نامه بر عهده گرفته است كافي دانسته و سود عادلانه براي خود منظور داشته است.

8-7- در تهيه پيشنهاد خود علاوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي فوق ساير هزينه ها را نيز در نظر گرفته و از هيچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت. به طور خلاصه پيمانكار تأكيد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد خود مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شود.

ماده 9: تعهدات پيمانكار

9-1- مستقل از هر شرط صريحي در پيمان نامه ، پيمانكار در مقابل كارفرما به ازاي هر پي آمد ناشي از تأخير، ضعف عملكرد، نقض پيمان نامه و قصور انجام شده متعهد و مسئول است.

9-2- پيمانكار در هر حالتي مسئول و متعهد نسبت به اعمال و كوتاهي كاركنان ومشاوران جزء خود در مقابل كارفرما مي باشد.

9-3- پيمانكار، كارفرما را در مقابل هر ادعا،‌ خسارت، مخارج و هزينه شامل آنهائي كه توسط كاركنان و مشاوران جزء پيمانكار و يا هر شخص ثالثي در ارتباط با اجراي پروژه مطرح مي‌گردند مصون و مبري مي سازد.

9-4- تعهدات و مسئوليتهاي پيمانكار در پيمان نامه تحت هيچ شرايطي براساس مدرك، اطلاعات و يا توصيه انجام شده توسط هيچ طرف ثالثي محدود نمي گردد.

9-5- پيمانكار متعهد مي شود كه از بكار گيري يا استخدام كاركنان و يا ساير افراد طرف پيمان با كارفرما بدون اجازه كتبي كارفرما خودداري مي نمايد .

9-6- پيمانكار كليه اطلاعات و مدارك دريافت شده از كارفرما را محرمانه تلقي كرده و بدون اجازه كارفرما حق افشاء يا واگذاري آنها را به غير ندارد .

ماده 10: كيفيت خدمات ارائه شده از طرف پيمانكار

10-1- پيمانكار وظايف و خدمات خود را دقيقاً مطابق با شرايط خواسته شده در پيمان و در چارچوب قوانين و مقررات مملكتي انجام داده و تمام مهارت، دقت وسعي و تلاش خود را براي ارائه خدمات يادشده بكار خواهد برد.

10-2- پيمانكار در تمام موضوعات تخصصي و كاري پروژه بعنوان يك مشاور صادق و امين كارفرما عمل كرده و تمام تجارب و امكانات فني و تكنيكي و مهارتهايي كه بطور معمول براي ارائه بهتر خدماتي كه در آن مشغول است، مورد نياز مي باشد را فراهم خواهد نمود.

10-3- مديران ستادي پيمانكار، كارشناسان دائم و كارشناساني كه بطور موقت با پيمانكار همكاري مي‌كنند و همچنین مشاوران يا پيمانكاراني كه بعنوان شخص ثالث انجام قسمتي از كار را از طرف پيمانكار بر عهده مي گيرند، همگي تمام مسئوليتها و وظايف خود را با بكارگيري عاليترين استانداردهاي فني به انجام مي رسانند.

10-4- پيمانكار تمام گزارش هايي را كه در طي مراحل انجام كار و براساس شرايط اختصاصي پيمان ملزم به ارائه و تحويل آنها مي باشد و هم چنين گزارش نهائي را در سه نسخه به همراه نسخه الکترونيکي، تهيه كرده و به كارفرما ارائه مي دهد.

10-5- پيمانكار اين امكان را فراهم خواهد آوردتا در هر زمان كه كارفرما ضروري تشخيص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعاليتهاي موضوع پيمان و دسترسي كامل به جزئيات آنها اقدام نمايد. كارفرما اين حق را خواهد داشت كه در هر لحظه نسبت به چگونگي انجام كار، نظارت حضوري داشته باشد.

10-6- پيمانكار، سازمان و تيم كارشناسي مناسب براي ارائه خدمات مورد نياز پروژه را كه براساس شرايط اختصاصي پيمان مشخص گرديده است، در طول پروژه حفظ خواهد كرد. هر گونه تغييري در سازمان و تيم كارشناسي ياد شده با هماهنگي کارفرما صورت مي پذيرد.

ماده 11: ناظر

كارفرما متعهد مي‌گردد كه شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) معرفي خواهد نمودتا برانجام تعهدات پيمانكار، كارفرما و امور مربوط به پيمان نظارت نمايد. اهم شرح وظايف ناظر عبارتست از :

- برقراري ارتباط مناسب و لازم بين کاربران پروژه و کارشناسان پيمانکار

- نظارت بر نحوه انجام کار و تعهدات توسط پيمانکار و کارفرما

- تاييد محصولات ارسالي توسط پيمانکار حداکثر تا 2 هفته پس از تحويل محصول

- محاسبه تاخيرات پروژه، چه اين تاخير از سوي پيمانکار به پروژه اعمال شده باشد و چه از سوي کارفرما و انجام محاسبات زماني و ريالي لازم در چارچوب پيمان

- جمع آوري نظرات كليه عوامل كارفرما ( كه به اين پروژه مربوط مي شوند ) و انعكاس آنها به پيمانكار و پيگيري انجام امور و اصلاحات نهايي لازمه در فرآورده هاي پيمان

- نظارت مستمر تا تحويل نهايي محصولات پروژه و همکاري با کاربران به منظور آزمون پذيرش  محصول نرم افزاري نهايي پروژه

- ارائه طرح نظارت پروژه

ماده 12: هماهنگي با ساير پيمانكاران

12-1- هرگاه پيمانكاران ديگري در حال انجام كاري با كارفرما باشند كه به تشخيص كارفرما به موضوع اين پيمان ربط پيدا مي كند پيمانكار متعهد است، بدليل همبستگي پروژه ها در جلسات هماهنگي شركت نموده و هماهنگيهاي لازم را با پيمانكاران ديگر با هماهنگي ناظر پروژه بعمل آورده و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم آورد .

12-2- پيمانكار موظف است در مواردي كه پروژه تحت مسئولیت وی نياز به ایجاد هماهنگی یا تغییر در سایر پروژه های کارفرما را داشته باشد، مورد نياز را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و متقابلاً در صورتي كه طراحي هاي ساير پيمانكاران مستلزم انجام هماهنگی یا تغييراتي در طراحي هاي موضوع اين پيمان باشد ، پيمانكار موظف به همكاري در جهت اعمال اصلاحات لازم است . (هماهنگي و يكپارچه سازي كلي اين تغييرات بعهده ناظر و کارفرماست)

ماده 13: نماينده پيمانكار

13-1- پيمانكار با توافق كارفرما يك فرد با توان و تخصص و كيفيت لازم را بعنوان نماينده خود و مدير پروژه تعيين كرده و به كارفرما معرفي مي نمايد. اين فرد بعنوان نقطه ارتباط بين پيمانكار و كارفرما در اجراي پروژه عمل خواهد نمود. اين معرفي مي بايستي ظرف 2 هفته از ابلاغ پيمان نامه صورت بگيرد. پيمانكار قبل از تعيين و انتصاب نماينده جديد خود، كارفرما را رسماً در جريان خواهد گذاشت. نماينده پيمانكار تنها پس از كسب موافقت كارفرما قابل تعويض مي باشد. كارفرما اين اختيار را خواهد داشت تا با معرفي انجام شده مخالفت نموده و ضمن ارائه دلايل به پيمانكار تكليف نمايد كه نماينده خود را تعويض نمايد. در چنين حالتي پيمانكار فرد مذكور را با شخص مناسب و ذيصلاح ديگري و بدون تحميل هزينه اضافي به كارفرما تعويض خواهد نمود.

13-2- پيمانكار موظف است كه علاوه بر معرفي مدير پروژه، شخص ديگري را نيز به عنوان قائم مقام مدير پروژه معرفي نمايد تا در موارد اضطرار در انجام وظايف مدير پروژه خللي ايجاد نگردد.

13-3- نماينده پيمانكار اين اختيار را خواهد داشت كه از طرف پيمانكار هر تصميمي را در چارچوب پيمان منعقده، براي اجراي خدمات موضوع پيمان اتخاذ نمايد.

ماده 14: تغييرات در خدمات

كارفرما اين اختيار را خواهد داشت كه براساس صلاحديد خود در خدماتي كه بايد از طرف پيمانكار ارائه گردند،‌ تغييراتي بدهد. در چنين حالتي طرفين، موضوع را مشتركاً مورد بحث قرار داده تا راه حل مناسبي براي تغيير در چارچوبهاي تنظيم شده براي زمان و مبلغ پيمان نامه كه طرفين روي آن توافق كرده اند، بيابند. چنانچه توافقي در اين زمينه حاصل نگردد، پيمان نامه بدون تغيير ادامه خواهد يافت.

ماده 15: تعليق انجام خدمات

15-1- چنانچه كا رفرما به دلايلي به غير از قصور پيمانكار و يا حوادث غير مترقبه، كار را موقتاً و با اعلام كتبي معلق نمايد، موظف است بابت هر روز تعليق كار مبلغي برابر با هزينه هاي پرسنلي كاركنان شاغل در آن مرحله بابت خسارت تعلـيق كار به پيمانكار پرداخت نمايد . پيمانكار موظف است در اين مدت نيروي شاغل در پروژه را در سازمان خود حفظ كند .

15-2- پيمانكار با دريافت يادداشت رسمي تعليق فورا ارائه خدمات را بحالت تعليق درآورده و هزينه ها را به حداقل مورد توافق طرفين كاهش خواهد داد.

15-3- با تعليق ارائه خدمات، پيمانكار اين حق را خواهد داشت كه درخواست جبران هزينه هايي را نمايد كه بطور واقعي تا قبل از زمان تعليق انجام داده است.

15-4- كارفرما با يك اعلام قبلي 15 روزه  مي تواند از پيمانكار بخواهد كه انجام وظايف و ارائه خدمات خود را از سر بگيرد.

15-5- اگر تعليق اجراي وظايف و ارائه خدمات بيش از سه  ماه طول بكشد پيمانکار اين حق را خواهد داشت كه مطابق با ماده 31 پيمان را فسخ نمايند.

ماده 16: گواهينامه انجام كار و دوران ضمانت آن

بعد از تكميل وظايف و خدمات و تحويل آخرين گزارش نهائي به كارفرما و تأئيد وي، ظرف مدت 30 روز يا از طرف كارفرما گواهينامه انجام تعهدات براي پيمانكار صادر می گردد و يا وي بصورت مكتوب و با ارائه دلايل مشخص با جزئيات لازم آن بخشي از خدمات را كه به شکل مطلوب انجام نپذیرفته به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار در مدت 30 روز نسبت به رفع نقایص گزارش شده اقدام نماید.

ماده 17: ضمانت حسن انجام كار

كارفرما از هر يك پرداختهاي پيمانكار ده (10) درصد بعنوان ضمانت حسن انجام كار كسر كرده و نزد خود نگه خواهد داشت. که 50 درصد اين مبلغ پس از تحويل موقت و مابقي تا پايان دوران ضمانت كار (ماده 16) و پس از صدور گواهينامه نهائي تأئيد انجام كار و ايفاي كامل تعهدات نزد كارفرما باقي خواهد ماند.

كارفرما اين حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام يا قسمتي از اين مبالغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و كامل تمام يا بخشي از فعاليتهاي موضوع پيمان با ذکر دلايل موجه و تاييد ناظر، خودداري نمايد.

ماده 18: جريمه تأخير

الف : تاخيرات پيمانکار

18-1-  اگر پيمانكار نتواند انجام تعهدات موضوع پيمان را مطابق با برنامه زماني مشخص شده در ماده 17 پيمان تكميل نمايد، کارفرما مي تواند مبلغ معادل نيم درصد‌ (5/0 %) مبلغ آن مرحله از پيمان را به ازاي هر هفته تأخير محاسبه نمايد.

18-2-  كارفرما ميتواند بدون خدشه وارد آوردن به هيچيك از حقوق و روشهاي وصول، مبالغ جريمه (جرايم) تأخير را از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. پرداخت و يا كسر چنين جرايمي منجر به اسقاط تعهدات و مسئوليتهاي پيمانكار درچارچوب پيمان نخواهد شد.

18-3-  بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخير پيمانکار به 25 درصد زمان پروژه برسد، كارفرما ميتوانند پيمان نامه رابدون هيچگونه پرداختي به پيمانكاروبدون توجه به ادعاي غرامت خسارت كه درچنين حالتي ممكن است از طرف پيمانكار تقاضا گردد، فسخ كرده ومبالغ حسن انجام كار(موضوع ماده 31) رابه نفع خود ضبط نمايد.

ب : تاخيرات کارفرما

18-4-  چنانچه به علت قصور کارفرما، و با تاييد ناظر هرگونه تاخيري در کار پيمانکار ايجاد گردد، کارفرما موظف است که به ازاي هر روز تاخير، يک روز به زمان پروژه افزوده و مبلغي به ميزان هزينه روزانه پيمانکار، به وي پرداخت نمايد.

18-5-  پيمانکار ميتواند بدون خدشه وارد آوردن به هيچيك از حقوق و روشهاي وصول، مبالغ جريمه (جرايم) تأخير را از پيمانکار درخواست نمايد. پرداخت و يا كسر چنين جرايمي منجر به اسقاط تعهدات و مسئوليتهاي کارفرما درچارچوب پيمان نخواهد شد.

18-6-  بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخير کارفرما به 25 درصد زمان پروژه برسد، پيمانکار ميتواند پيمان نامه را به شکل يکطرفه فسخ نموده و کليه هزينه ها و مطالبات خود را تا زمان فسخ پيمان، درخواست نمايد. در اين صورت کارفرما موظف است که نسبت به پرداخت مطالبات پيمانکار ظرف مدت يک ماه اقدام نمايد.

ماده 19: تغييرات در پيمان

19-1- در صورتي كه در حين اجراي كار ، پيمانكار ضرورت تغييراتي را در شرايط اختصاصي پيمان، احساس نمايد، موظف است موضوع را كتباً به كارفرما اعلام نمايد. كارفرما موضوع در خواست شده توسط پيمانكار را در اسرع وقت بررسي و نتيجه را در ظرف مدت دو هفته به پيمانكار اطلاع خواهد داد . هر گونه تغيير در پيمان طي يك الحاقيه جداگانه كه بـه تاييد طرفين مي رسـد ، صورت خواهد گـرفت . در صورت توافـق با تـغييرات در خواست شده در مستندات پروژه ، كارفرما تغييرات  پذيرفته شده را كتباً به اطلاع پيمانكار مي رساند .

19-2- كارفرما مي تواند در طول مدت اجراي پروژه ، با اطلاع كتبي به پيمانكار ، تا ميزان 25درصد مبلغ پيمان را به تعهدات موضوع پيمان اضافه نمايد. در اين صورت مدت و مبلغ پيمان بدون تغير در نرخهاي پايه پيمان با توافق طرفين متناسباً اصلاح خواهد شد.

ماده 20: پيمانكار جزء

بكارگيري هر پيمانكار جزء براي سپردن بخشي ازاختيارات و تعهدات پيمانكار براي ارائه خدمات خود درقالب موضوع پيمان ، درصورت دارابودن كيفيت و تخصص ها و توانمنديهاي لازم و پس از اعلآم رسمي توسط پيمانكار به كارفرما عملي مي باشد . كارفرما اين حق رابراي خود محفوظ خواهد داشت تا چنانچه نسبت به توانايي پيمانكار(هاي ) جزء ياد شده مطمئن نگردد موضوع رابه پيمانكار جهت اصلاح اعلا‌م نمايد. عليرغم انتخاب پيمانكار جز پيمانكار كماكان مسئول انجام كل خدمات مشخص شده در پيمان نامه مي باشد.

ماده 21 : انتقال تعهدات به غير

پيمانكار اين حق رانخواهد داشت كه منافع و تعهدات اين پيمان يا بخشي از آن را به طرف (هاي) ثالثي واگذار نمايد، مگر آنكه قبلاً تأئيد صريح و قطعي كارفرما را كه منحصراً براساس صلاحديد خود كارفرما صادر خواهد شد،‌ بصورت كتبي دريافت نمايد.

ماده 22: حق طبع و نشر

22-1- پيمانكار بايستي براي انجام وظايف و ارائه خدمات موضوع پيمان، به هزينه هاي خود در محدوده پروژه مجوزهاي ضروري را براي دريافت حق استفاده از صاحبان ليسانس، مدلها، نامهاي تجاري، حقوق نرم افزار و ديگر حقوقي كه استفاده از آنها منوط به كسب مجوز است، را كسب كرده و كارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، دادخواهي، غرامت،‌ هزينه ها و مخارج (شامل و نه منحصر به هزينه هاي قانوني) براي كسب و يا نقض حقوق ياد شده مصون نگاه دارد.

22-2- چنانچه امکان دريافتمجوز حق استفاده به هر دليلي براي پيمانکار موجود نباشد، طرفين براي يک راهکار توافق خواهند نمود.

22-3- كليه  مداركي كه درجريان ارائه خدمات موضوع پيمان توسط پيمانكار توليد مي گردند جزء دارائيهاي كارفرما محسوب مي گردند. اين امر كليه منابع اصلي و مستندات كامل پروژه را نيز شامل مي گردد.

22-4- پيمانكار بدون دريافت مجوز رسمي كارفرما حق انتشار مطالعات يا موضوعات مطرح شده در خلال انجام خدمات پيمان و ارائه اطلاعات مربوط به هر شكل را ندارد.

ماده 23: امور محرمانه

پيمانكار كليه موضوعات مرتبط به پيمان را محرمانه تلقي كرده و تحت هيچ شرايطي اطلاعات، مدارك، داده هاي تكنيكي، تجارب و دانش فني اي كه توسط كارفرما در اختيار وي گذاشته شده است، را فاش نخواهد كرد، مگر اينكه مجوز رسمي و كتبي كارفرما را در اين رابطه اخذ كرده باشد.

علاوه بر اين پیمانکار متعهد مي گردد دستيابي به اطلاعات محرمانه را محدود به آن كارشناسان، مشاوران و طرفهاي پيمان نامه خود نمايد كه براي انجام درست وظايف و ارائه خدمات، واقعاً به آنها نياز دارند . به هر حال پيمانكار بايد ماهيت محرمانه بودن اطلاعات را به اشخاص فوق اطلاع داده شده و نسبت به عدم افشاي موارد، كنترل و نظارت لازم بعمل آورد. موضوع محرمانه بودن امور ياد شده براي مدت ده (10) سال از زمان دريافت گواهينامه نهايي تأئيد انجام كار باقي خواهد ماند.

ماده 24: روشها و استانداردها

24-1- كارفرما استاندارد هاي خود را قبل از شروع پيمان به پيمانكار اعلام مي نمايد . پيمانكار موظف است عمليات موضوع پيمان را در چارچوب استانداردهاي تعيين شده كارفرما كه قبلاً با پيمانكار در مورد آنها توافق شده  است انجام دهد .

24-2- در صورتي كه پيمانكار بخش يا بخشهايي از استانداردهاي كارفرما را در طول پروژه قابل اجرا ندانست مي تواند نظر خود را كتباً به كارفرما منعكس نموده و در صورت تاييد كتبي كارفرما، آن بخش، يا بخشي از ليست استانداردهاي كارفرما حذف و رعايت آنها از طرف پيمانكار الزامي نخواهد بود .

24-3- درصورتي كه در مرحله اي استاندارد ي تعريف نشده باشد ، كارفرما و پيمانكار براي تعريف آن با هم توافق مي كنند .

ماده 25: طرحهاي مديريتي پروژه و گزارش پيشرفت كار پيمانكار

25-1- پيمانكار موظف است ظرف مدت سه هفته پس از تنفيذ پيمان ، طرح مديريت پروژه و طرح كيفيت پروژه و طرح پيکربندي پروژه را تهیه و تسلیم نماید، و پس از اخذ نقطه نظرات كارفرما ، آن را نهايي و به تائيد كارفرما برساند . همچنين پيمانكار موظف است قبل از شروع هر مرحله طرح کنترل پروژه و صحت سنجي و اعتبارسنجي آن مرحله را به روز نموده و به كارفرما تسليم نمايد .

25-2- پيمانكار موظف است از طريق گزارشهاي پيشرفت كار ماهانه، كارفرما را از اقدامات انجام شده و پيشرفت و تاخيرات احتمالي پروژه و در صورت وجود تاخير، از راهکارهاي ارائه شده به جهت مقابله با آن تاخير، مطلع نمايد .

ماده 26: قوانين كار و تأمين اجتماعي و مالياتها

26-1- پيمانكار تأئيد مي نمايد كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر اين پيمان از جمله مقررات و قوانين مربوط به كار و تأمين اجتماعي و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت كند. در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه پيمانكار خواهد بود.

26-2- پيمانكار مكلف است كليه كاركناني را كه براي اجراي اين پيمان بكار مي گمارد طبق قوانين و مقررات بيمه نموده و حق بيمه هاي متعلق را صحيحاً و مرتبا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت و رسيد آنرا به كارفرما تسليم نمايد. كارفرما از هر پرداخت به پيمانكار مطابق قانون درصدي بعنوان وديعه حق تأمين اجتماعي  كسر و نگهداري و در مقابل ارائه مفاصا حساب به پيمانكار مسترد خواهد نمود (در مورد كسر وديعه حق تأمين اجتماعي هرگاه كه قانون تغيير يابد و قابل تسري براين پيمان باشد مطابق قانون جديد عمل خواهد شد).

26-3- پرداخت هرگونه ماليات و عوارض كه به موضوع اين پيمان تعلق گيرد منحصراً بعهده پيمانكار است. كارفرما در هر پرداخت به پيمانكار علي الحساب مالياتي متعلق را طبق قانون كسر و به وزارت دارائي پرداخت خواهد كرد که رسید پرداخت وجه مربوطه را حداکثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز به پیمانکار تسلیم نماید.

26-4- چنانچه پس از ابلاغ موضوع پيمان قوانين به گونه اي تغيير يابند كه براي پرداخت عوارض و مالياتهاي موضوع اين ماده هزينه اضافه اي به پيمانكار تحميل گردد. مبلغ پيمان با توافق طرفين و براساس مانده موضوع خدمات تعديل خواهد گرديد.

ماده 27: تعذر (فورس ماژور)

هر گاه بعلت حوادث قهري و غير مترقبه هر يك از طرفين پيمان نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات نقض پيمان نامه تلقي نخواهد شد و پيمان نامه بقوت خود باقي خواهد بود. جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومي، شيوع بيماريهاي واگير دار، زلزله، سيل و طغيانهاي غير عادي، خشكساليهاي بي سابقه و همچنين آتش سوزيهاي دامنه دار كه ناشي از كار پيمانكار نباشد جزو حوادث قهري محسوب شده و در مورد خسارات ناشي از آنها بترتيب ذيل عمل خواهد شد.

27-1- پيمانكار در صورت بروز شرايط فورس ماژور بايستي بلادرنگ موضوع را به اطلاع كارفرما برساند. كارفرما به تشخيص خود و همفکري با پيمانکار تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر پيمانكار موظف است حداكثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارك توليد شده به بهترين نحو مطلوب و با كمترين تأخير بعمل آورد.

27-2- چنانچه مدت فورس ماژور بيش از سه ماه گردد، در آنصورت هر يك از طرفين چنانچه تمايل داشته باشد، اختيار فسخ پيمان را با ارائه يادداشت كتبي دارد. در اين شرايط پيمانكار محق به دريافت هزينه ها و مخارجي است كه بطور واقعي تا آن لحظه در ارتباط با عمليات موضوع پيمان انجام داده است.

ماده 28: قانون حاكم بر پيمان

قوانين جمهوري اسلامي ايران حاكم بر اين پيمان خواهد بود.

ماده 29: رعايت قوانين

پيمانكار مكلف است كليه قوانين مملكتي و مقررات و آئين نامه هاي جاري اعم از مملكتي و شركتي را رعايت نمايد. درهيچ صورتي پيمانكار نمي تواند با عذر عدم اطلاع از قوانين و مقررات مزبور متعذر گردد.

ماده 30: مرجع حل اختلاف

كليه دعاوي و ابهامات و اختلافاتي كه در ارتباط با موضوع پيمان و انجام وظايف پيش آمده و طرفين نتوانند ظرف مدت سي (30) روز از زمان مطرح شدن آنرا بين خود حل كنند، موضوع به شورايعالي انفورماتيك كشور يا کمیته حل اختلاف انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران ارجاع و راي صادره براي طرفين قطعي، نهايي و لازم الاجرا است.

ماده 31: فسخ پيمان

31-1- پيمان در شرايط ذيل قابل فسخ مي باشد:

الف) با اختيار كارفرما در صورتيكه ميزان جريمه تأخير پيمانكار موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجراي پيمان برسد.

ب) با اختيار كارفرما در شرايطي كه پيمانكار قادر به تكميل و انجام كل يا بخشي از تعهدات خود مطابق پيمان نامه و برطبق برنامه زماني نشده و قادر به رفع نقايص خود ظرف مدت دو هفته از دريافت يادداشت در اين زمينه نگرديده باشد.

پ) براساس اختيار يكي از طرفين در حالتي كه طرف ديگر اعلام ورشكستگي نموده و يا اينكه قادر به انجام تعهدات خود نباشد.

ت) براساس اختيار يكي از طرفين در صورتيكه طرف ديگر منحل گرديده و يا درخواست انحلال نمايد.

ث) براساس توافق طرفين.

ج) براساس اختيار هر يك از طرفين در صورتيكه حالت فورس ماژور ايجاد شده و مطابق ماده 27 مدت آن از سه ماه طولاني تر گرديده باشد.

چ) براساس اختيار پيمانکار در صورتيكه موضوع تعليق اجراي وظايف و ارائه خدمات موضوع پيمان بيش از سه ماه مطابق ماده 15 طول بكشد.

ح) با اختيار پيمانکار در صورتيكه ميزان جريمه تأخير کارفرما موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجراي پيمان برسد.

31-2- چنانچه حالات (الف) و (ب) در فوق اتفاق بيفتد كارفرما اين اختيار را خواهد داشت كه ضمانت حسن انجام كار موضوع ماده 17 را به نفع خود ضبط نمايد. بعلاوه كارفرما اختيار خواهد داشت كه مبالغي را كه از صورتحسابهاي پيمانكار، بهر دليلي تا زمان فسخ پيمان نامه كسر كرده است (در صورت وجود)، بدون خدشه وارد آوردن به حقوق كارفرما براي ادعاي غرامت و دريافت هر هزينه يا مخارجي كه براي جبران لطمات وارده مي نمايد، به نفع خود ضبط نمايد.

31-3- در صورت وقوع حالات (پ) و (ت) فوق مقررات ذيل اعمال خواهند گرديد:

الف) اگر فسخ براساس اختيار كارفرما صورت گرفته ماده 31-1 فوق اعمال خواهد گرديد.

ب) اگر فسخ براساس اختيار پيمانكار صورت گرفته باشد، كارفرما ضمانت حسن انجام كار موضوع 17 را و همچنين مبالغ كسر شده از صورتحسابهاي پيمانكار را به وي پرداخت نموده و هزينه اقدامات انجام شده تا زمان فسخ را به پيمانكار مي پردازد.

31-4- چنانچه فسخ بر مبناي بند (ث) ماده 31-1 صورت بگيرد طرفين در مورد چگونگي پايان دادن به كار با يكديگر توافق مي كنند.

31-5- در صورت فسخ پيمان نامه براساس بند (ج) ماده 31-1، كارفرما براي اقدامات صورت گرفته هزينه واقعي انجام شده توسط پيمانكار را پرداخت مي نمايد.

31-6- در صورت فسخ پيمان نامه براساس بند (چ) و (ح) ماده 31-1، كارفرما براي اقدامات صورت گرفته توسط پيمانکار کليه هزينه ها و مطالبات پيمانکار را مي پردازد.

31-7- با دريافت اعلام فسخ پيمان نامه ، با هر يك از روشهاي فوق، پيمانكار ارائه خدمات را متوقف كرده و از پذيرش تعهد براي شروع هر كار جديد در ارتباط با خدمات ياد شده خودداري كرده و چنانچه درخواست شود هر تلاش معقولي را براي فسخ كليه تعهدات جاري براساس شرايط مورد رضايت كارفرما فراهم كرده و بعد از آن فقط اقداماتي را انجام خواهد داد كه ممكن است براي حفظ و نگهداري اقداماتي كه قبلاً كرده، ضروري باشد. در طي يك مدت معقول بعد از تاريخ اعلام فسخ، پيمانكار گزارش نهائي خود را به كارفرما ارائه خواهد داد.

31-8- در هر يك از حالات فسخ، پيمانكار براساس درخواست كارفرما پيمان نامه هاي فرعي خود با طرفهاي ثالث را به كارفرما يا افراد (حقيقي يا حقوقي) كه از طرف وي معرفي مي گردند،‌ منتقل مي نمايد.

31-9- پيمانكار اسناد و مدارك تهيه شده در موضوع پيمان را تحويل كارفرما داده و تمام اقداماتي را كه لازم است انجام ميدهد تا تمام حقوق، عناوين و ديگر امتيازاتي را كه در ارتباط با انجام وظايف پروژه كسب كرده است، به كارفرما واگذار نمايد.

ماده 32: تغييرات

هر گونه تغيير و يا اضافه شدن به موضوع پيمان رسميت نخواهد داشت مگر آنكه به امضاي طرفين برسد.

ماده 33: عدم اعتبار

چنانچه هر يك از شروط پيمان غير مؤثر شده و يا در بخشي از آن قابل اعمال نباشد، قابليت اعمال ساير شروط خدشه دار نخواهد شد. طرفين تلاش مي كنند شرط غير قابل اعمال را با يك شرط قابل اعمال بنحوي كه نتايج حتي الامكان مشابه با نتايج حاصل از شرط اوليه باشد، جايگزين نمايند.

ماده 34: يكپارچگي پيمان نامه

پيمان نامه و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. پيمان نامه مذكور جايگزين كليه پيمان نامه ها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع پيمان نامه وجود داشته است، مي گردد.

ماده 35: زبان

زبان بكار گرفته شده و مورد پذيرش در اجراي پيمان، زبان فارسي مي باشد. كليه مكاتبات و گزارشها بايستي به زبان فارسي تهيه و ارائه گردند، مگر اينکه با درخواست پيمانکار و توافق کارفرما انجام پذيرد. در مورد اصطلاحات و واژگان لازم است علاوه بر معادل فارسي اصل اصطلاحات و واژگان ياد شده نيز ارائه گردند.

ماده 36: يادداشت ها و مكاتبات

كليه يادداشتها و مكاتباتي كه در ارتباط با انجام موضوع پيمان از يكي از طرفين براي طرف ديگر ارسال مي گردد بايد يا مستقيما به دفتر طرف ديگر تحويل گرديده و رسيد دريافت شده و يا از طريق دورنگار، نمابر يا ديگر روشهاي انتقال اطلاعات و يا بوسيله پست سفارشي به نشاني كه در پيمان نامه مشخص گرديده است ارسال گردد. تا وقتيكه تغيير آدرس يك طرف بطور رسمي به طرف ديگر اعلام نگرديده است،‌ آدرس عنوان شده در پيمان نامه ملاك عمل خواهد بود. براي يادداشت هايي كه بوسيله دورنگار يا نمابر ارائه مي گردند، با اعلام خودكار دستگاه گيرنده، موارد تحويل شده تلقي مي گردند.

ماده 37: نافذ بودن

در صورت وجود تناقض يا عدم سازگاري بين شرايط عمومي و اختصاصي پيمان، شرايط اختصاصي پيمان نافذ خواهد بود.

ماده 38: محل اجراي پروژه

محل اجراي پروژه --------------------------------------------- مي باشد.

ماده 39: نشاني طرفين

نشاني پيمانكار : -----------------------------------------------------

نشاني کارفرما :  -----------------------------------------------------

ماده 40: تغيير نشاني طرفين پيمان

هرگاه يكي از طرفين پيمان نشاني قانوني خود را در مدت پيمان تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

بخش دوم

شرايط خصوصي پيمان

الف : ساختار تفکيکي کار

ساختار تفکيکي کار انجام پروژه ------------ به شکل ذيل مي باشد.

] در اين قسمت ساختار تفکيکي کار Work Breakdown Structure  (WBS)  به تفصيل بيان مي گردد [

ب : مستندات پروژه

مستنداتي که بايد در نقاط شاخص پروژه (Mile Stones) ارائه گردند، عبارتند از :

] در اين قسمت محصولاتي که در هر نقاط شاخص پروژه ارائه مي گردد، بيان مي گردد. اين اطلاعات عبارتند از نام  محصول و کلياتي از قالب و محتويات محصول  [

پ : نحوه پرداخت

] در اين قسمت با توجه به ساختار تفکيکي کار (WBS)  ، چگونگي پرداختها به پيمانکار بيان مي شود، که در واقع با توجه به محصولاتي که بايد توسط پيمانکار به کارفرما ارائه شوند، جزييات پرداخت بيان مي گردد [

ج : سکوهاي

سکوهاي مورد نظر در پروژه -----------------  که بايد توسط پيمانکار مورد استفاده واقع گردند، عبارتند از :

] در اين قسمت به بيان سکوهاي نرم افزاري، سخت افزاري، شبکه و مخابرات و ساير سکوهاي لازم براي انجام پروژه پرداخته مي شود  [

چ : فرآروش منتخب

فرآروش منتخب کارفرما در پروژه -----------------  که بايد توسط پيمانکار مورد استفاده واقع شود، عبارتست از :

] در اين قسمت به بيان مراحلي از فرآروش منتخب که بايد در پروژه مورد استفاده واقع گردد به همراه وظايفي که در هر مرحله بايد انجام شود، براي جلوگيري از هر گونه تنش آتي پرداخته مي شود  [

بخش سوم

پیوست ها

پيوست 1

تعاريف و اصطلاحات

پيمان:

منظور از پيمان، قراردادي است كه براي انجام تعهدات موضوع اين مسابقه بين كارفرما و پيمانكار منعقد مي گردد.

مبلغ پيمان:

بمعناي مبلغي است كه در قرارداد نهائي درج گرديده و براساس شرايط عمومي و خصوصي پيمان از طرف كارفرما در مقابل انجام تعهدات موضوع پيمان به پيمانكار پرداخت مي گردد. هر گونه افزايش يا كاهش مبلغ پيمان در چارچوب شرايط اين پيمان صورت خواهد گرفت.

كارفرما:

منظور از كارفرما در مرحله برگزاري مسابقه تا اجراي کامل موضوع شرح خدمات پيمان، ------------------------------------  مي باشد.

ناظر:

شخصي است اعم از حقيقي يا حقوقي كه براي نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار و کارفرما در رابطه با موضوع پيمان و امور مربوط به آن طبق شرايط خصوصي پيمان، تعيين مي گردد.

پيمانكار:

عبارتست از شخصيت حقوقي كه يكي از امضاكنندگان پيمان بوده و اجراي عمليات موضوع پيمان را بر عهده گرفته است. جانشينان و يا نمايندگان قانوني پيمانكار در حكم پيمانكار محسوب مي شوند.

گواهي حسن انجام كار:

بمعناي يك نامه رسمي است كه از طرف كارفرما در پايان ارائه خدمات موضوع پيمان و سپري شدن دوره ضمانت و در صورت وجود رضايت از چگونگي انجام كار به پيمانكار ارائه مي گردد.

مدارك نهائي:

بمعناي انجام آخرين ويرايش مورد نظر كارفرما برروي هر يك و يا همه گزارش هايي كه از طرف پيمانكار به كارفرما براساس مفاد پيمان داده شده است، و ارائه نهائي گزارش (ها) مي باشد.

شرايط خصوصي پيمان:

بمعناي شرايط و ويژگيهاي مشخصي است كه بين كارفرما و پيمانكار در خلال پيمان توافق شده است.

طرف قرارداد:

به معناي پيمانكار يا كارفرما و طرفين قرارداد بمعناي كارفرما و پيمانكار هر دو مي باشد.

گواهي تحويل موقت:

به معناي تأييد رسمي است كه از طرف كارفرما پس از دريافت مدرك نهائي گزارش در هر مرحله از كار براساس شرايط پيمان صادر مي شود.

خدمات:

به معناي وظايف و يا اقداماتي است كه بايد توسط پيمانكار براساس شرايط قرارداد انجام گيرند.

فرآورده مرحله:

عبارتست از نتايج هر يك از مراحل مختلف توسعه سيستم بر اساس فراروش منتخب .

فرآورده هاي قرارداد:

عبارتست از نتايج مراحل مختلف توسعه سيستم ( بر اساس فراروش منتخب ) به شكل گزارش يا نرم افزار، داده ها و مستندات مربوطه شامل فرآورده نهايي قرارداد .

فرآورده هاي نهائي قرارداد:

عبارتست از متن اصلي برنامه هاي سيستم( Source code)  و پايگاه هاي داده مربوطه و مستندات و ملحقاتي كه براي اجرا و بهره برداري از سيستم لازم است .

مستندات پروژه:

عبارتند از مجموعه مدارك و مستنداتي كه د رطول پروژه ايجاد مي شوند. شامل كليه مستنداتي كه پيمانكار وكارفرما و دستگاه نظارت رد و بدل مي نمايند ، از قبيل : فرآورده هاي قرارداد، صورتحسابها، ابلاغيه ها، اخطاريه ها، صورتجلسات ادواري و موردي و اظهار نظرها.

] در اين قسمت ساير تعاريف، اصطلاحات و اختصاراتي که چه در پيمان به آنها اشاره شده باشد و يا نباشد که لزوم وجود تعريف براي آنها به منظور جلوگيري از هرگونه اختلاف ضروري نمايد ارائه مي گردد [

پيوست 2

ساير پيوست هاي مورد نظر

] در اين پيوست، هرگونه نقطه نظري وجود داشته باشد که مورد توافق طرفين باشد قرار داده مي شود [